# Об утверждении муниципальной программы

# «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 26 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Няндомского муниципального округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от 9 января 2023 года № 1-па, пунктом 3.2. статьи 6 Устава Няндомского муниципального округа Архангельской области, администрация Няндомского муниципального округа Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области и опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Няндомского района».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его [официального](garantF1://25185601.0) опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Глава Няндомского муниципального округа** | **А.В. Кононов** |

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области

от «19» января 2023 года № 36-па

**Муниципальная программа**

«**Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа**»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

«**Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа**»

**1.Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области (далее-Управление строительства, архитектуры и ЖКХ) |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | администрация Няндомского муниципального округа Архангельской области,  организации-подрядчики, определенные на конкурсной основе |
| Цель и задачи программы | Цель программы:  - повышение эффективности функционирования и безопасности автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети на территории Няндомского муниципального округа  Задачи программы:  - поддержание автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них, на уровне, соответствующем категории дороги;  - улучшение качества дорожной инфраструктуры. |
| Период реализации программы | с 01.01.2023 года по 31.12.2026 года |
| Объемы и источники финансирования  программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 152 490,4 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета округа – 152 490,4 тыс. рублей |
| Мероприятия программы | 1. Содержание автомобильных дорог и объектов регулирования дорожного движения Няндомского. муниципального округа. 2. Обустройство светофорного регулирования. 3. Инженерные и организационно-планировочные мероприятия. 4. Устройство тротуаров. 5. Ремонт мостов. 6. Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования. 7. Ремонт подъезда к территориям СНТ. |
| Ожидаемые результаты реализации  программы | Автомобильные дороги местного значения в Няндомском муниципальном округе содержатся в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, сократилась доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий. |

**2. Целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **показателя** | **Единица  измерения** | **Значения целевых показателей** | | | | |
| **базовый 2022 год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Муниципальная программа  «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа» | | | | | | | |
| 1. | Протяженность  отремонтированных  автомобильных дорог общего  пользования местного  значения | км | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2. | Доля протяженности  автомобильных дорог общего  пользования местного  значения, отвечающих  нормативным требованиям, в  общей протяженности  автомобильных дорог общего  пользования местного  значения | % | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 |

**Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Автомобильный транспорт – один из наиболее распространенных, он доступен абсолютно всем гражданам страны: водителям и пассажирам транспортных средств. При этом современный автотранспорт требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

На территории Няндомского муниципального округа общая протяженность дорог местного значения составляет 280,69 км, в том числе: с усовершенствованным покрытием – 33,01 км, с песчано-грунтовым покрытием – 247,68 км. Из них в нормативном состоянии находится 27,7 км, поэтому поддержание состояния конструктивных элементов автомобильных дорог в нормативном состоянии является исключительно важным направление деятельности органов местного самоуправления Няндомского муниципального округа.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание.

По причине внушительной протяженности сети автомобильных дорог на территории Няндомского муниципального округа решить одномоментно проблему с приведением автомобильных дорог в нормативное состояние не представляется возможным. Однако, за последние пять лет в данном направлении были получены значительные результаты:

1. Отремонтировано 6,472 км автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома.
2. Отремонтировано 13,893 км автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах.
3. Отремонтировано четыре мостовых сооружения.

Хотя положительный тренд по снижению доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, явно прослеживается, следует признать, что количество этих автомобильных дорог все еще остается на высоком уровне. Об этом свидетельствуют и обращения граждан по вопросу неудовлетворительного состояния дорожной сети. К основным проблемам можно отнести следующие:

- разрушенное покрытие автомобильных дорог,

- отсутствие тротуаров,

- отсутствие водоотведение поверхностных вод.

Муниципальная программа базируется на положениях федеральных законов от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Реализация настоящей программы позволит продолжить курс на приведение в нормативное состояние конструктивных элементов дорожной инфраструктуры за счет эффективного, целенаправленного использования средств всех уровней и синхронизировать мероприятия данной программы с мероприятиями других муниципальных программ с целью комплексного развития территорий.

**Раздел 2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**муниципальной программы**

**«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование**  **муниципальной программы** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | |
| **всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
| Муниципальная программа | Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа | Всего, в т.ч.: | 154 224,6 | 40 018,0 | 38 402,2 | 37 902,2 | 37 902,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 154 224,6 | 40 018,0 | 38 402,2 | 37 902,2 | 37 902,2 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Раздел 3. Мероприятия муниципальной программы.**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»**

| **№ п/п** | **Наименование  мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Источники финансирования** | **Оценка расходов, тыс. руб.** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | Цель программы: повышение эффективности функционирования и безопасности автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети на территории Няндомского муниципального округа. | | | | | | | |
|  | Задача 1: Поддержание автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги. | | | | | | | |
| 1 | Зимнее содержание автомобильных дорог и объектов регулирования дорожного движения Няндомского муниципального округа | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 50 543,2 | 11 753,2 | 12 930,0 | 12 930,0 | 12 930,0 |
| бюджет округа | 50 543,2 | 11 753,2 | 12 930,0 | 12 930,0 | 12 930,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Летнее содержание автомобильных дорог и объектов регулирования дорожного движения Няндомского муниципального округа | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 14 477,6 | 4 697,9 | 3260,0 | 3260,0 | 3260,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 12 743,7 | 2 963,7 | 3260,0 | 3260,0 | 3260,0 |
|  | В том числе оплата договоров 2022 г. |  |  | 1 734,2 | 1 734,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Очистка от снега улиц на железнодорожной станции Лельма | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 54,8 | 12,8 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| бюджет округа | 54,8 | 12,8 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Очистка от снега подвесного моста и пешеходной части автомобильного моста в п. Шалакуша через р. Моша | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 312,0 | 72,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| бюджет округа | 312,0 | 72,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (ст. Лепша, л/п Лепша-Новый) | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 1 233,9 | 288,9 | 315,0 | 315,0 | 315,0 |
| бюджет округа | 1 233,9 | 288,9 | 315,0 | 315,0 | 315,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Очистка от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения (л/п Ивакша) | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 1 035,0 | 240,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 |
| бюджет округа | 1 035,0 | 240,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Содержание автомобильных дороги общего пользования местного значения (п. Шалакуша) | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 2 423,9 | 563,9 | 620,0 | 620,0 | 620,0 |
| бюджет округа | 2 423,9 | 563,9 | 620,0 | 620,0 | 620,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Очистка от снега автомобильных дорог общего пользования  местного в районах: «Канакше», «Воезеро», «Лимь», п. Заозерный, Макаровская-Логиновская. | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 4 104,0 | 954,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 |
| бюджет округа | 4 104,0 | 954,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Нанесение дорожной разметки и очистка от пыли и грязи автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 5 590,0 | 1 300,0 | 1 430,0 | 1 430,0 | 1 430,0 |
| бюджет округа | 5 590,0 | 1 300,0 | 1 430,0 | 1 430,0 | 1 430,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Кувшиниха-Икса», «Занаволок-Горка Дуплева» |  | Итого, в т.ч.: | 7 955,0 | 1 850,0 | 2 035,0 | 2 035,0 | 2 035,0 |
| бюджет округа | 7 955,0 | 1 850,0 | 2 035,0 | 2 035,0 | 2 035,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 7 740,0 | 1 800,0 | 1 980,0 | 1 980,0 | 1 980,0 |
| бюджет округа | 7 740,0 | 1 800,0 | 1 980,0 | 1 980,0 | 1 980,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Няндома  - ул. Г. Ковырзина (от ул. Пушкина до ул. Светлая).  - ул. Труда (от д. 3 до котельной).  - Проезд от здания почты до здания сбербанка.  - ул. Фадеева (вдоль д. № 5 и автобусный карман) | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 48 483,9 | 11 974,3 | 12 503,2 | 12 003,2 | 12 003,2 |
| бюджет округа | 48 483,9 | 11 974,3 | 12 503,2 | 12 003,2 | 12 003,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Модернизация светофорного объекта на перекрестке ул. 60 лет Октября и ул. Ленина в г. Няндома  (участие в конкурсе на предоставление субсидии в рамках государственной программы «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области») | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 435,6 | 435,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 435,6 | 435,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Установка светофорного объекта на перекрестке улиц Ленина и Строителей в г. Няндома Архангельской области  (участие в конкурсе на предоставление субсидии в рамках государственной программы «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 455,5 | 455,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 455,5 | 455,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Задача 2: Улучшение качества дорожной инфраструктуры. | | | | | | |  |
| 15 | Инженерные и организационно-планировочные мероприятия | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 1 680,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| бюджет округа | 1 680,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| 16 | Устройство тротуаров | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 4 500,0 | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| бюджет округа | 1 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 16.1 | Устройство тротуаров  по ул. Индустриальная | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Ремонт перехода в л/п Ивакша | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Участие в конкурсе на предоставление областной субсидии на ремонт автомобильных дорог | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 3 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| бюджет округа | 3 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 19 | Ремонт подъезда к территориям СНТ | Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе: |  | Итого, в т.ч.: | 154 224,6 | 40 018,0 | 38 402,2 | 37 902,2 | 37 902,2 |
| бюджет округа | 154 224,6 | 40 018,0 | 38 402,2 | 37 902,2 | 37 902,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к муниципальной программе  «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа» |

**Сведения**

**о методике расчета целевых показателей и источниках информации**

**о значениях целевых показателей муниципальной программы**

**«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевых показателей программы,**  **единица измерения** | **Порядок расчета** | **Источник информации** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. Поддержание автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги. | | |
| Протяженность  отремонтированных  автомобильных дорог общего  пользования местного  значения, км | Сумма всех отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения за отчетный период | Муниципальные контракты, акты о приемке выполненных работ. |
| 1. Улучшение качества дорожной инфраструктуры. | | |
| Доля протяженности  автомобильных дорог общего  пользования местного  значения, отвечающих  нормативным требованиям, в  общей протяженности  автомобильных дорог общего  пользования местного  значения, % |  | 1. Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований по форме 3-ДГ (мо). 2. Муниципальный контракты, акты выполненных работ. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_